- Møde i Clarin WP 2, 23. april 2009

- Dagsorden:

1. Status for de enkelte delarbejdspakker
2. Afsluttende diskussion og fastlæggelse af metadata for korpustekster (headere)
3. Oplæg og diskussion af indholdsformater for korpustekster
4. Overordnede metadata for korpus
5. Brugerseminar

- 6. Evt.

- Til stede: Stefan Iversen (AU), Lene Offersgaard (CST), Jakob Halskov (DSN), Anna Braasch (CST), Sussi Olsen (CST), Bart Jongejan (CST), Jørg Asmussen (DSL), Dorthe Duncker (INSS), Louise Lau Pedersen (INSS), Lars Trap-Jensen (DSL, ref.)

- ad 1)

- WP 2.1: kører efter planen, men endnu uden annoteringer

- WP 2.2: er blevet forsinket fordi man har måttet afvente det fælles brev fra DK-Clarin til tekstleverandører. Til gengæld er der ikke blevet brugt resurser i ventetiden

- WP 2.3: Arbejdspakkens egne opgaver forløber planmæssigt, men de eksterne opgaver (digitalisering af tekster på KB) går trægt. Det går for langsomt, og kvaliteten er for ringe

- WP 2.4: Der er brugt tid og resurser på at forhandle rettighedsforhold med Gyldendal og Johs. V. Jensens arvinger, og det ser ud til at der kan findes en løsning. Der er aftalt et møde med KB 1. maj med henblik på digitalisering.

- WP 2.5: Var ikke repræsenteret på mødet. LTJ regner med at blive orienteret som arbejdspakkeleder hvis der sker afvigelser fra planerne

- WP 2.6: har været i kontakt med Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, KU, mhp. et samarbejde om tekstindsamling. Der indsamles parallelsproglige tekster på dansk, engelsk og tysk, bl.a. Kierkegaard-tekster og EU-tekster. JA foreslog at tage kontakt til Henrik Gottlieb vedr. trivialsprogstekster, en anden mulighed er turistmateriale, der ofte foreligger i flere sproglige versioner. LO: også oversættelsescentret er interessant.

- ad 2)

- JA har forsøgt at inkorporere de indkomne kommentarer i det dokument der blev udsendt forud for mødet (http://korpus.dsl.dk/clarin/corpus-doc/text-header.pdf). DD efterlyste nogle eksempler til illustration. JA lovede at arbejde videre med en eksempelsamling.

- LO gjorde opmærksom på at der skal være et link mellem WP2's header og de helt generelle krav fra WP5. Hun har udarbejdet et forslag i WP5, som afventer Sigfrid Lundbergs (KB) kommentarer. Vi skal også tænke på at EU-Clarin arbejder med området, og at det måske kan blive nødvendigt at gøre formaterne kompatible på et senere tidspunkt.

- ad 3)

- JA redegjorde for baggrunden:

- Hvad gør man med den originale fil? Den bevares i en kopi hos tekstbearbejderen så man kan gå tilbage til udgangspunktet. Basisversionen er en normaliseret/regulariseret tekstversion

- Man kan selv viderestrukturere teksterne ud fra de muligheder som TEI P5 tilbyder

- Hvad kan der stå i ”ws”: blanktegn, tabuleringstegn, (, ), ”, linjeskift. Der bør udarbejdes en inventarliste

- Hver version er frembragt af den tokeniser der har lavet ordopdelingen. Der er links til headeren der oplyser om annoteringer (fx tagger, lemmatizer osv.); til hver metode er der særskilt dokumentation. Hvis man har brug for en morfemopdeling, må man lave en ny version hvor man morfemopdeler.

- Dette er tekstbankformatet for korpustekster. Men der er ikke noget i vejen for at man kan have en version der indeholder litterære oplysninger, fx overskrift, replikker, noter osv. – bare de er i en TEI-opmærkning.

- Herefter opstod der en længere diskussion om forholdet mellem tekstbank og repositoriet og hvilke konsekvenser det kunne have for tekst(bank)formatet i WP2. Det blev ikke muligt at afslutte diskussionen på mødet, og det blev derfor besluttet at fortsætte på et nyt møde med de resterende emner.

- Møde i Clarin WP 2, 20. maj 2009

- Til stede: Lene Offersgaard (CST), Jakob Halskov(DSN), Anna Braasch (CST), Sussi Olsen (CST), Bart Jongejan (CST), Jørg Asmussen (DSL), Hanne Ruus (INSS), Dorte Haltrup (CST), Anders Sparre Conrad (KB), Lars Trap-Jensen (DSL, ref.)

- ad 3) (fortsat fra den oprindelige dagsorden)

- Siden mødet den 23. april har JA været i kontakt med repræsentanter for de andre korpusarbejdspakker, og resultatet er blevet et revideret udkast til et indholdsformat der tager højde for de ting der kom frem under sidste møde.

- Princippet bygger på at annoteringer foretages vha. tagget <span>, som kan lægges på lag for lag i det uendelige. Hvert lag repræsenterer én form for annotering.

- HR rejste problemet vedr. homografproblemer. Dette problem kan kun løses (i absolut forstand, dvs. at en homograf altid identificeres på samme måde på tværs af projekter) ved at referere til en ekstern lemmaliste.

- JA: Det er vigtigt at dokumentere hvilke værktøjer der kan operere på denne type tekster. Når et nyt værktøj laver en ny opmærkning, tilføjes resultatet som et nyt <span>-lag der tilknyttes teksten. Af headeren vil det fremgå hvilke <span>-grupper en tekst indeholder.

- HR indvendte at det nok er tungt at processere på denne måde (XML-parsning), og at der burde udføres nogle konkrete eksperimenter med at processere tekster. ASC foreslog at man kunne have en XML-database til at ligge under. JH gjorde opmærksom på at det ville være fordelagtigt med henblik på indeksering

- JA understregede at forslaget primært er tænkt som format for WP 2.1 og vil blive implementeret som sådan for at leve op til afleveringsfristerne. Det vil dog også kunne fungere som generelt indholdsformat for hele WP2 og evt. som format for repositoriet. WP2.1, 2.2 og 2.6 har set på udkastet og godkendt det.

- LO nævnte at metoden til opmærkning af annotering er fokuseret på at vise opmærkningen; der er endnu ikke implementeret værktøjer der benytter formatet. ASC bemærkede at en XML-database-løsning også er en god idé til det formål. Siden kan der evt. laves en grænseflade der håndterer både søgning og visning.

- JA: alt hvad der er over ordniveau, står det de enkelte arbejdspakker frit for at indføre så længe der vælges inden for rammerne af TEI P5.

- Der er endnu nogle punkter der skal afklares mellem JA og DD i WP2.3. Hvis de løses, kan dokumentet lægges ud som et samlet forslag fra WP2.

- Indtil ordlyden af begge dokumenter ligger endelig fast (dvs. metadataformat for headere hhv. tekstindhold), kan den til enhver tid seneste version hentes på http://korpus.dsl.dk/clarin/corpus-doc/text-header.pdf henholdsvis http://korpus.dsl.dk/clarin/corpus-doc/text-format.pdf

- ad 4)

- Også samlinger af tekster har metadata. Der bør oprettes supplerende metadata for korpora med oplysning om ejer, ID-referencer til tekstindhold (ID nr. 1, 2, 3 ...) samt et beskrivelsesdokument

- LO: et korpus vil være af ressourcetypen tekstsamling. Vi lægger os foreløbig op ad de oplysninger der i forvejen findes for teksterne. Tekstamlingen vil som udgangspunkt have de generelle metadataoplysningstyper som alle ressourcer har. Hvis der er brug for metadata for et korpus, skal det meldes tilbage, fx med oplysning om titler.

- LO påtog sig at udforme og sende et forslag til generelle metadata rundt. Det er derefter op til hver enkelt at melde tilbage om der ønskes tilføjelser for så vidt angår tekstsamlinger generelt samt korpora.

- ad 5)

- LTJ gjorde opmærksom på at det af styregruppemødet tidligere på dagen var fremgået at ønsket om et brugerseminar for skrevne tekster ikke stod til diskussion. Der skal arrangeres et sådant møde. Et muligt tidspunkt kunne være i det sene efterår 2009. Punktet vil blive sat på dagsordenen for næste møde i WP2, og hver enkelt arbejdspakke bør i mellemtiden overveje hvordan de kan bidrage til seminaret.

- ad 6)

- LTJ orienterede om yderligere 2 punkter der var kommet frem under styregruppemødet:

- Det store fælles konsortiemøde, oprindelig fastlagt til mandag den 15. juni, udskydes til onsdag den 7. oktober 2009 kl. 10-16. De enkelte arbejdspakkedeltagere bedes sørge for at kommunikere beskeden videre til Clarin-kollegerne på deres institution

- De enkelte delarbejdspakkeledere er ansvarlige for at sørge for afleveringerne for T18. For at man kan få et samlet overblik over afleveringerne, er der oprettet et punkt ”Afleveringer” under WP1. Her skal man gå ind og enten uploade sin aflevering eller oprette et link til afleveringen