## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D5.1.2a

| Arbejdspakke, nummer og navn | 5.1 Technical Infrastructure |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Specifications |
| Afleveringsfrist | T21 |
| Afleveringsdato | 5/10-2009 |
| Projektleder for arbejdspakken | Anders Conrad |
| Deltagere | Tomas Groth Christensen (DSL), Anders Conrad (KB), Bart Jongean (CST), Jacob Larsen (KB), Lene Offersgaard (CST) |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | DK-CLARIN: specifikation af teknisk infrastruktur, http://cst.dk/dk-clarin/files/Clarin%20kravspec%20051009.doc |

Afleveringen omfatter en kravspecifikation for den tekniske infrastruktur. Kravspecifikationen har delene

- Indledning

- Overordnet beskrivelse

- Datatyper og formater

- Objektmodel

- Arkitektur

- Referencer

Specifikationen omfatter alle infrastrukturdele (repository, registry og middleware), men ikke grænseflader (web, OAI). Der arbejdes i disse uger intensivt på webgrænsefladen, hvor de nødvendige kompetencer først er blevet ledige for projektet fra starten af august 2009. Det forventes at grænsefladespecifikationen vil være klar som en efterlevering til D 5.1.2a omkring nytår 2009-10, altså ved projektets T24. Grænsefladespecifikationen kan muligvis give anledning til at infrastrukturspecifikationen vil blive opdateret og afleveret i en ny version.

Der udestår detail-specifikation af arkitekturens offentlige funktioner og af en række interne middleware-funktioner. Disse vil blive udarbejdet som interne arbejdspapirer, og indholdet vil blive afleveret som del af den endelige tekniske dokumentation af infrastrukturen.

Det er min opfattelse at infrastrukturen kan implementeres i den form der her er specificeret, inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer for projektet. Det forudsætter at styregruppen tiltræder de opstillede forudsætninger, herunder valget af eSciDoc softwaren og en række implicitte antagelser omkring politikker og regler for adgang. Hvis der som følge af behandling og beslutning i styregruppen stilles andre krav, eller der i øvrigt skal afviges væsentligt fra den afleverede specifikation, tager vi forbehold for tids- og omkostningsrammen ved implementeringen.

WP 5.1, 5/10-2009

Anders Conrad

Arbejdspakkeleder