## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D5.1.2b

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP 5.1 Technical Infrastructure |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Prototype |
| Afleveringsfrist | T21 |
| Afleveringsdato | 5/10-2009 |
| Projektleder for arbejdspakken | Anders Conrad |
| Deltagere | Bart Jongean (CST), Tomas Groth Christensen (DSL) |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Dokumentation for deponeringsprototypen, http://cst.dk/dk-clarin/files/deponerings-docs.doc WP 5.1 Integration af et værktøj ved hjælp af web-service, http://cst.dk/dk-clarin/files/FraV%C3%A6rkt%C3%B8jTilWebservice_0.doc WP 5.1 Prototype på web-service, http://cst.dk/dk-clarin/files/FraV%C3%A6rkt%C3%B8jTilWebservice_intro.doc |

Denne aflevering omfatter de to prototyper:

- Deponeringsprototype

- Prototype på webservice

Til hver prototype hører et introducerende dokument og til webservice-prototypen også en omfattende dokumentation. Til hver af prototyperne hører kørende software som kan demonstrere funktionaliteten. Dokumentationen for de pågældende prototyper har links til de kørende systemer.

De to prototyper demonstrerer samlet hvordan hhv. data og værktøjer vil blive behandlet i den kommende DK-CLARIN infrastruktur.

Der udestår en webprototype som muligvis snarere vil bestå af en række skitser. Denne prototype er endnu under udarbejdelse og forventes afsluttet ultimo 2009. Dette materiale skal i særlig grad tjene som udgangspunkt for dialog og ideudvikling, men materialet vil blive forsøgt efterlevere D5.1.2b. Under alle omstændigheder vil den opsamlede viden indgå i den specifikation for grænseflader som leveres som en del af D5.1.2a.