## Annotationer i WP 2s format

Problem at skulle håndtere annoteringer i samme objekt som teksten, det giver uklar versionering når det er annotering og ikke tekst der ændres/tilføjes. Objektmodellen i WP 5 stemmer ikke overens med WP 2's format. WP 2's format gør det svært at understøtte infrastruktur-funktionalitet, det bliver derfor et større arbejde at implementere.

@ Tomas, Lene og Bart analyserer problemet og skitserer mulige løsninger og konsekvenser.

Objektmodel må rettes til når en beslutning er truffet.

Versionering og annoteringer skal specificeres.

## Udviklingsmiljø - opfølgning

Udestående beslutninger:

Server har afventet email-problemer, men skulle nu være på vej.

Jacobs forsag om opdeling af services godkendt.

Fra WP 2.2. er der spurgt om mulighed for lagring af testdata, dette falder uden for WP 5's område.

@ Vi skal muligvis specificere opsætning af et produktions-repository i projektperioden. Det afventer færdiggørelse af specs og undersøgelse af behovet. Evt. brugbart til pr-site.

TODO's - DEADLINE 1/9

Subversion server konsolidering:

@ Tomas tjekker status, procedurer og dokumentation og melder klar til projektet

Købe og installere JIRA:

@ Tomas og Jacob beslutter version. Lene køber, Tomas installerer.

@ Tomas beslutter vedr. Maven eller Ant.

Øvrige punkter udsættes til næste møde.

## Brugerfunktionalitet

Rie viste udkast til forside.

Foreløbig fokus på generelle features og metadata. Der kan tages højde for arbejdspakke-specifikke data som først bliver oplyst senere.

ASC pointerer behovet for at demonstrere visning af alle resursetyper. Dette er lige nu vigtigere end at overveje login-problemer. Beslutte og følge standarder er vigtigere end specifikke browsere. Opløsning: hvad bruger brugerne? Evt. mulighed for tilpasning. Rie og Tom kommer med forslag.

@ ASC formidler information om resursetyper til Rie og Tom.

Herefter er der forslag om et møde med fx Torben Juul og Hanne Ruus.

Lene tilbyder at arrangere et uformelt møde med CST-forskere om deres arbejdsmetoder.

## Demoer

### Repository demo (Tomas)

Fungere med basale funktioner, bliver udvidet snarest (dkclarin.hum.ku.dk/simple-web). Demonstrerer basale repository-funktioner inkl. søgning. Der kommer roller og versionering til. Lene ønsker alle de generelle metadata omfattet.

### Værktøj som webservice (Bart)

www.cst.dk/bart/php/example

Lemmatizer som webservice: to scenarier, med og uden pos-tags. Danner ny annoteringsresurse iht. Clarin-format. Lemmatizeren er lavet om til at håndtere xml og utf-8. Inputdata leveres via http post.

### 5 Specifikationsdokumenter

Der forelå 4 udkast, ASC præsenterede kort arkitekturdokument.

@ASC samler op på udkast og dokumenter og kommer med forslag til en samlet indholdsfortegnelse. Muligheder for fælles struktur overvejes.

### 6 Opsummering og plan

Lene, Bart og Toms holder møde om annotation tirsdag 25/9 kl. 9.30.

Lene, Bart, Tomas og Anders to. 27/9 kl.  9.30 om indholdsfortegnelse til spec.

Næste arbejdsgruppemøde 15/9 kl. 9 på KB.