# DK-CLARIN WP 1 licengruppemøde 24/6-2010 på CST

Til stede: Bente Maegaard (BM), Henriette Grønfeldt (HFG), Lars Trap Jensen (LTJ), Anders Conrad (ASC, mødeleder og referent)

Afbud: Hanne Fersøe syg

- Godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt

- Evt. meddelelser

Konsortieaftalen blev kort diskuteret

- Plan for det resterende arbejde

Der var i indkaldelsen udsendt følgende udkast:

Slutbrugerlicenserne for PUB og ACA
2. Leverandøraftaler (deponeringslicenser)
3. Workflow for oprettelse/deponering af nye resurser

Disse punkter er særlig vigtige at få på plads af hensyn til den tekniske implementering. De måtte meget gerne ligge klar inden sommerferien aht. WP 5.1 da vi lige nu arbejder på deponeringsworkflows til første release.

Herefter (evt. efter sommerferien):

4. Politik og beskyttelse af persondata
5. Håndtering, herunder workflow, licenser og særlige tilladelser omkring typen RES(tricted)
6. Skabeloner til aftaler med rettighedshavere
7. Generelle bestemmelser for tjenesten

Det blev bemærket at en given resurse principielt godt kan stilles til rådighed for forskellige brugertyper under forskellige licenser. I det omfang dette er muligt, bedes WP 5.1 om at indtænke dette i sine planer. Spørgsmålet vil blive behandlet under workflow.

Planen blev godkendt - med det forbehold at Henriette ikke har tid til at færdiggøre licenserne før sommerferien.

- Slutbrugerlicenser for PUB og ACA resurser

Det blev bemærket at ACAdemic licenserne skal udarbejdes fra bunden fordi CC ikke dækker disse.

- BM undersøger om EU-CLARIN har udkast til disse på bedding.

PUB: der vil vi bruge CC-licenser, jf. Henriettes undersøgelse. Der er en opgave med at oprette klient-licenserne på CC's hjemmeside.

- LTJ og ASC prøver at registrere en licens på CC hjemmesiden

Henriette har analyseret hvilke kombinationer af Clarin kategorier de forskellige CC-licenser dækker.  Vi har også brug for at få belyst vejen fra Clarin kategorierne til en dækkende CC-licens.

- ASC opstiller, med udgangspunkt i Henriettes redegørelse, en tabel over kombinationsmuligheder som grundlag for beslutning om CC-licenser.

- WAYF-tilslutning – hvem og hvordan

- BM undersøger betingelserne og kontakter WAYF sekretariatet. WP 5.1 leverer/supporterer efter behov i forbindelse med tilslutningen.

- Spørgsmål fra WP 5.1

WP 5.1 har på sin workshop identificeret nogle spørgsmål angående licenser og rettigheder til evt. senere behandling:

Hvordan vil vi håndtere casen: frit værktøj opererer på restricted indhold?

- ASC prøver at forstå spørgsmålet bedre

Hvem skal kunne skrive nye resurser, spørgsmålet omfatter alle de operationer der kan laves på resurserne (jf. Jacobs liste)

Skrivning kun inden for ACAdemic brugere.

- ASC afklarer listen af mulige operationer inden nærmere behandling.

Hvordan er sammenhængen mellem "begrænsede" resurser og annotationer, kan man give public adgang til annotationer af en begrænset resurse?

Som udgangspunkt nej, men der kan være problemer i forbindelse med efterfølgende ændringer i licensen.

Er der forskel i rettigheder mellem at læse og skrive eksisterende resurser?

Ja, læserettighed giver ikke automatisk skriverettighed.

Er der adgangsbegrænsning i søgning? Vi lægger op til at fuldtekstsøgning i academic forudsætter login som academic, men at alle metadata er søgbare public

Ja, det er sådan det skal være.

Hvordan skal licensen markeres i output, specielt kan man få batch-levering af resurser med flere forskellige licenser?

Afventer fastlæggelsen af workflows efter sommerferien.

- Næste møde

Indtil videre aftales ingen møder pga. sommerferie frem til september. Vi sagsbehandler pr. email og prøver at få afsluttet i hvert fald i PUB-aftalerne.