Til T21 skal vi aflevere noget der er gennembearbejdet ”Det vi vil”:

Specs og prototyper

19/5 har vi følgende udkast

Res.typer og formater

Use cases

Værktøjsintegration

Skitser til web

Workspace flow

Infrastruktur oversight

Indholdsfortegnelse -> WP5.2

Dokumenter

Ressourcetyper

Formater

Arkitektur (integration af værktøjer)

Objektmodel

Kravsspec - Funktionelle krav

- Integrationsspec.

- Registry incl OAI-PMH

- Repository

- Website incl. Workspace

- Brugeradministration

- Adgangskontrol og brugerroller

- EU-CLARIN udveksling

Integrationsmanual af værktøjer og dataressourcer

Kørende repository, manual (spec)

Prototyper

Escidoc:

- repository

- registry m metadata typer

- Ingest af alle typer

- Brugere/adgangskontrol-WAYF/licenser

Web-service demo

Web-brugergrænseflade/Workspace

- værktøjsintegration

Vi laver ikke en prototype af administrativ grænseflade

1/6

Formater 1	LO, TGC

Ressourcetyper 1 LO, TGC

Use cases KMIV, LO

15/6

Objektmodel 1 TGC, JAC

Arkitektur 1 ASC, JAC

EsciDoc-days + beslutning ASC,TGC, JAC

Aftale konkrete skriveopgaver til kravsspec.

15/8

Kravspec. 1 ASC + resten

15/9

Repository-manual TGC, ?

Integrationsmanual værktøjer og data BJ, TGC

Deadlines for første version til intern review I WP5

Prototyper

EsciDoc-prototype nu ->T21 JAC, TGC, (ASC)

Web-prototyping 15/6 -> T21 KMIV, ASC, BJ

WebService prototyping 15/6 ->T21 BJ, JAC, LO

Mødedatoer:

ca 18/6

ca 15/8

ca 15/9

ca 25/9