## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D2.3.2(T18)

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.3. Knowledge for everyman from 1500-1750 |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | D2.3.2(T18) |
| Afleveringsfrist | 30.06.2009 |
| Afleveringsdato | 30.06.2009 |
| Projektleder for arbejdspakken | Hanne Ruus |
| Deltagere | Hanne Ruus, Dorthe Duncker, , Louise Lau Pedersen, Michael Lauridsen, Lars-Emil Woetmann Nielsen, Johanne Nørrelund Rasmussen, Signe Lundøer Laursen, Anne Thyme, Fie Cecilie Rasmussen. Eksterne eksperter, Vibeke A. Pedersen, Karen Skovgaard-Petersen, Thorkil Damsgaard Olsen, Anne Mette Hansen |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | Projektrapport T18 indeholdende mappe ”Bibliografiske oversigter” På DK-CLARIN drupal side under WP2.3. |

D2.3.2a Specifikation af indholdsstruktur:

Wp.2.3. bestræber sig på at overholde den af wp.2. udarbejdede indholdsstruktur. Enkelte punkter i tekstopmærkning er endnu uafklarede.

Fastlæggelse af tekstgrundlag og udvælgelse af tekster:

Udvælgelse af DK-CLARIN wp.2.3 tekster er i samarbejde med vores eksterne eksperter tilendebragt for hele perioden 1495-1750. Oversigter over alle opdelte 50års perioder findes i projektrapport T18 for wp.2.3. i mappen ”Bibliografiske oversigter”. Oversigt over valgte tekster fra samtlige fem 50års perioder er tillige fremlagt i separat mappe under projektrapport T18 for wp.2.3.

D2.3.2b Digitalisering af korpus igangsat:

Digitalisering af tekster fra KB er igangsat om end ikke i det forventede flow jf. statusrapport for T9. Dertil er kvaliteten af genkendelser af tegn og bogstaver ikke som forventet i forhold til meget vellykkede prøveskanninger i november 2008. Dette medfører tidskrævende manuel kontrollæsning på tegn og bogstaver samt manuel indførelse og registrering af alle fejlgenkendelser. Dertil vil også manuel strukturmarkeringskontrol være nødvendig i den kommende arbejdsfase T19-28.

Status for valgte tekster fra KB er:

- Der er bestilt 50 værker ud af 59 valgte værker

- Heraf modtaget 41 værker som billedfiler, hvoraf to ikke skal OCR’es

- I alt modtaget 20 værker fra KB som OCR’et tekst

- Heraf er de 11 værker enten færdigkontrollæste eller i kontrolproces af fejlgenkendelser af tegn og bogstaver.

Wp.2.3 har igangsat MLT’ning af eksisterende digitale tekstresurser som vil indgå i Knowledge for everyman’s tekstkorpus. Status for dette MLT-arbejde (flerniveaurepræsentation) er at wp.2.3 pt. har annoteret et tekstuddrag på ca. 11.000 ord fra en sagtekst fra 1572.

D2.3.2c Annoterings- og søgeværktøjer:

Til flerniveaurepræsentationsarbejdet benytter wp.2.3. applikationen MLT2 udarbejdet af Ruus/Duncker. I den kommende periode udarbejdes brugervenlige vejledninger til applikationen.