## DK-CLARIN Statusrapport pr. 14.04.2011

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP2.4. Implementation of search engine and interface. |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | 2.4.2 (T36) |
| Afleveringsfrist |  |
| Afleveringsdato | 15.06.2011 |
| Projektleder for arbejdspakken | Lone Stefansen, DIS, KB |
| Deltagere | Sigfrid Lundberg og Andreas Westh, DIS UDV, KB |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden |  |

2.4. T36: Implementation of search engine and interface.

# ADL data konvertering

Der vil blive lavet et udtræk af det eksisterende datagrundlag for www.adl.dk. Dette udtræk  skal  efterbehandles på følgende vis:

- Renses for dubletter.

- Ensarte data-encodingen til UTF-8. Sikre at content bytes ikke er encoded i ISO-Latin-1.

- Beriges med metadata omkring forfatteren.

- Formatet konverteres fra Tei-P4 til Tei-P5. http://www.tei-c.org/Guidelines/P5/migrate.xml

Det færdigbehandlede data udtræk kan anvendes i  Clarin-projektet, og vil yderligere være et fornuftigt udgangspunkt for en eventuel ny fremtidig webgrænseflade. Det endelig produkt vil være en samling xml-filer i Tei-P5 formatet.

# Status: JVJ filer

Et sidste efterløb på ADL Tei 5 filsamlingen.  LONS leverede yderligere tei4 filer, de såkaldte Johannes V. Jensen filer. Disse JVJ-filer skulle have erstattet deres Teiheader med headerdata fra en række filer leveret af SLU ”xml-filer”, og efterfølgende konverteres fra P4 til P5.

Tei-headeren blev kopieret herfra og den væsentlige kortere teiheader i  JVJ filerne erstattet. Under denne proces blev det klart at der en række af filerne havde dubletter. Yderligere var syv af dem i en forkert encoding. Headeren stod til iso-8859-1 men bytes var i UTF-8. Se strukturen nedenfor:

Rod-folderen - LONS leverede filer (Y-drev filer)

dyr_forvand

evolution

gudrun

hamlet

hjulet

jorgine

kvin_saga

madame

minde_tavl

nordvej

nord_aand

norne

Om_sprog

Og Folderen JV_Jensen-XML-filer_opdateret:

braeen <- fejl i encodingen. fixet

chris_colum <- fejl i encodingen. fixet

com_tog <- fejl i encodingen. fixet

den_ny <- fejl i encodingen. fixet

det_blive <- fejl i encodingen. fixet

det_tabte <- fejl i encodingen. fixet

dr_renault <- fejl i encodingen. fixet

dyr_forvand

evolution

gudrun

hamlet

hjulet

jorgine

kvin_saga

madame

minde_tavl

nordvej

nord_aand

norne

Om_sprog

De syv filer braen … dr. Renault er blevet flyttet ud i rod folderen.  Hvilket giver en total på 20 filer. Der konverteres  fra p4 til p5.

## Konvertering af JVJ-filer fra P4 til P5

Som ved tidligere konvertering blev SLU’s perlscript anvendt. Umiddelbart ser det fornuftigt ud.

Det endelig resultat er uploadet på udvikling.kb.dk

I folderen home/adl-indatering/adludg_teixml_p5_JVJ_final_2011-03-25 og på SVN code.kb.dk/home/svn/repos/ADL-Data.

Madam_ny og norne_ny  slettet et group og et text element. For at kunne lave korrekt formatering af xml-elementerne.

I samtlige filer skulle Tei footeren ændres fra </TEI.2> til </TEI>.

Konverteringen foregik uden problemer.

# Udeståender og kommende opgaver

De konverterede p5 filer er nu at finde på udvikling.kb.dk og i subversion på adressen code.kb.dk/home/svn/repos/ADL-Data .

- Få adgang til Databasen og fremfind forfatter informationer der kan berige adl-filer med mindre fyldestgørende forfatterinformationer i deres Teiheaders.

- Valider samtlige p5 filer ud fra et Clarin Skema.

- Ensart håndteringen af billeder og saml disse. P.t. er der ingen billeder i p5-folderen home/adl-indatering/ adludg_teixml_p5_final_2011-03-22/, der er dog billeder i JVJ folderen. Stierne er ikke tjekket for konsistens.

Det forventes at disse opgaver kan løses i de to første uger af maj. Dermed vil T36 være færdigleveret medio maj.

Lone Stefansen

Sektionsleder Digitale Ressourcer, Det Kongelige Bibliotek