## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D5.1.4a

| Arbejdspakke, nummer og navn | 5.1, Technical Infrastructure |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Release of DK-CLARIN for operational phase |
| Afleveringsfrist | T42, 30/6-2011 |
| Afleveringsdato | 30/6-2011 |
| Arbejdspakkeleder | Anders Conrad |
| Deltagere | Tomas Groth Christensen (DSL), Jacob Larsen (KB), Lene Offersgaard (CST), Bart Jongejan (CST) |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | http://clarin.dk |

Afleveringen omfatter den afsluttende release 2.0 af den tekniske infrastruktur til drift. Infrastrukturen er i drift på HUM IT-centret og er tilgængelig via http://clarin.dk.

I forhold til tidligere releases, er de vigtigste ændringer:

- Deponering af de resterende datatyper er tilføjet, dog deponeres billeder som tekst med billede.

- Logning og acceptprocedurer for både slutbruger- og deponeringslicenser er blevet tilføjet, i henhold til vedtagne procedurer og juridiske dokumenter

- Værktøjsmodulet (Tools) er implementeret og integreret i webgrænsefladen

- Søge- og leveringsfunktioner er implementeret og integreret i webgrænsefladen

- Analysefunktioner til tekst er tilføjet (fanebladet ”Avanceret tekstsøgning” i webgrænsefladen)

- Færdiggørelse af webgrænsefladen med søgnings- og visningsfunktioner

Det vurderes at afleveringen opfylder kravene til infrastrukturen, sådan som de er formuleret i ansøgningen, og at alle de data der er blevet skabt i projektet, vil kunne deponeres, fremsøges, vises eller downloades. Desuden at de opstillede krav til at kunne begrænse adgangen til visse resurser af hensyn til rettigheder eller personhenførbare data er blevet opfyldt, bl.a. gennem implementeringen af dataudveksling med WAYF. Løsningen omkring bruger-identitet rummer potentialet til at kunne indgå i en større føderation, som forudset af Clarin.eu. Det skal dog anføres at det, bl.a. ud fra de juridiske anbefalinger, er valgt at implementere accept af licenser på webgrænseflade-niveau. Denne løsning vil skulle ændres eller suppleres hvis data skal kunne leveres ud via tekniske grænseflader til andre infrastrukturer som fx Clarin.eu.

Den leverede infrastruktur er testet så godt det har været muligt ud fra de data som har stået til arbejdsgruppens rådighed. Disse data kan dog af gode grunde ikke dække alle tænkelige dataproblemer, og det må imødeses at deponeringen af nogle resurser kan løbe ind i problemer. Da alle typerne – dog undtagen billeder - som udgangspunkt er implementeret, vil disse problemer kunne løses hen ad vejen i samarbejde mellem de tekniske parter og de pågældende indholdsleverandører.

Udviklingen af webgrænseflade og leveringsfunktioner er nået så langt som det har været muligt med de forhåndenværende resurser. Der er kendte fejl og problemer som det ikke har været muligt at nå at løse inden for projektets rammer, disse fremgår af projektets JIRA. Et alvorligt problem kan siges at være at enkelte dele af webgrænsefladen ikke er fuldt fungerende i Microsoft Internet Explorer og Apples Safari webbrowsere. For at få en fuldt fungerende webgrænseflade, skal man for indeværende bruge browseren Firefox. Der er også kendte problemer omkring søgning i lydfiler og IMDI-filer som for indeværende ikke fungerer.

Da udviklingen er tilendebragt pr. denne statusrapport, er det op til projektets parter om de eventuelt selv kan finde resurser til yderligere fejlretning og udvikling de kommende måneder. Det er aftalt i styregruppen at deponering kan foregå indtil medio september 2011, og der vil i perioden frem til denne dato være etableret et begrænset beredskab hos de tre tekniske parter til at hjælpe med deponering og til at varetage den tekniske drift.

12/7-2011

Anders Conrad

Arbejdspakkeleder WP 5.1

Se specifikationen på http://devtools.clarin.dk/wiki/Licensh%C3%A5ndtering.

Aftaleskabelonerne kan hentes fra http://intern.dkclarin.dk/?q=node/212.