## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D 5.1.3

| Arbejdspakke, nummer og navn | WP 5.1 Technical Infrastructucture |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Beta version of infrastructure |
| Afleveringsfrist | T34 (oprindeligt T28) |
| Afleveringsdato | 1/12 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Anders Conrad |
| Deltagere | Jacob Larsen (KB), Lene Offersgaard (CST), Bart Jongejan (CST), Tomas Groth Christensen (DSL) |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden |  |

Definition: Denne aflevering udgør version 1.0 af Clarin.dk, og den frigives hermed til intern brug for projektpartnerne. De frigivne funktioner omfatter deponering af tekst-resurser i det såkaldte TEIP5DKCLARIN format, som defineret af WP 2. Deponering foregår via en web-grænseflade på http://infra.clarin.dk/deposit/web/. Version 1 af infrastrukturen omfatter desuden design og etablering af hele Clarin.dk’s back office-struktur med alle dens komponenter fra virtuelle servere og lagersystemer over databaser og applikationsservere til backup. Disse omfatter tilsammen hvad man kunne kalde Clarin.dk datacentret, og dette er i projektperioden blevet etableret i rammerne af hum.ku.dk’s datacenter hvor vi har lejet os ind. Med denne aflevering kan Clarin.dk datacentret anses for at være sat i drift.

Deponering af projektets øvrige resursetyper planlægges implementeret i januar 2011, til frigivelse i version 1.1 omkring 1/2-2011. Parallelt med denne aktivitet, foregår der udvikling af infrastrukturens services til datalevering, herunder understøttelse af webgrænsefladen, integrationen af værktøjer, søgegrænseflade og OAI-server. Disse komponenter vil blive afsluttet og afleveret som version 2 af infrastrukturen ved projektets afslutning medio 2011.

Udviklingen af funktionalitet i den tekniske infrastruktur foregår i stigende grad i tæt samspil med integrationsarbejdet i WP 5.2, med henblik på at sikre det bedst mulige grundlag for integration af alle projektets resurser og værktøjer i infrastrukturen.