## DK-CLARIN DOKUMENTATION

## Aflevering nr. D 4.2.2.B

| Arbejdspakke, nummer og navn | 4.2.2 Sammenføring af STO og DanNet |
| --- | --- |
| Aflevering, navn | Design af hjælpeværktøj (2.fase) |
| Afleveringsfrist | T28 |
| Afleveringsdato | 30.april 2010 |
| Projektleder for arbejdspakken | Anna Braasch |
| Deltagere | Lene Offersgaard og Sussi Olsen |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | infotyper_for_sammenkaedning_D4222B_bilag |

Opgave iflg. arbejdsplanen: Design af hjælpeværktøj afsluttet (+kort dokumentation)

Der er udarbejdet en oversigt over de oplysningstyper der skal være synlige i filen der sammenkæder en indgang i STO med en tilsvarende indgang i DanNet, specifikationen er baseret på overvejelser om hvilke oplysninger en bruger eller koder vil have brug for til at kunne identificere de sammenkædede enheder, og formatet for linktabellen mellem DanNet og STO er defineret på dette grundlag (cf. dokumentet infotyper_for_sammenkaedning_D4222B_bilag).

Hjælpeværktøjet for den automatiske sammenkædning er afsluttet inden sammenføringen af de i D4.2.2.2A nævnte enheder fra STO og DanNet.

Erfaringerne fra udviklingen af procedurer for den automatiske sammenkædning, og det definerede format for den sammenkædede ressource danner grundlaget for den videre udvikling af værktøjet for den manuelle sammenkædning.