## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D5.2.3a Beta version of accessibility modules

|  |  |
| --- | --- |
| Arbejdspakke, nummer og navn | 5.2, Technical Infrastructure |
| Aflevering, navn | Beta version of accessibility modules. |
| Afleveringsfrist | T37, 31/1-2011 |
| Afleveringsdato | 22/7-2011 |
| Arbejdspakkeleder | Lene Offersgaard |
| Deltagere | Tomas Groth Christensen (DSL), Jacob Larsen (KB), Lene Offersgaard (CST), Bart Jongejan (CST) |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | http://clarin.dk |

Afleveringen omfatter release 1.1 af den tekniske infrastruktur. Infrastrukturen var tilgængelig via <http://clarin.dk> fra 11. februar 2011.

Der kunne ved fra 11. februar 2011 deponeres:

* Tekster i TEIDKCLARIN-format med og uden billeder og tilhørende annotationer
* Tekster i TEI-format: en mere simpel udgave af TEIDKCLARIN, som der ikke stilles lige så store formatkrav til.
* Leksikon-ressourcer

Der var oprettet en beta-version af tools-servicen, som integrerer værktøjer i infrastrukturen.

Der var oprettet en version af web-grænsefladen, som dog endnu ikke dækkede al den underlæggende funktionalitet, der var implementeret i de forskellige services, fx tools. For deponeringsservicen var grænsefladen dog veludviklet og kunne benyttes til deponering.

Da licenshåndtering endnu ikke var afklaret ved T37, er der ikke implementeret håndtering af licenser i denne version af infrastrukturen. Licenshåndteringen blev først afklaret ultimo april 2011 og derfor er deponeringen af ressourcer også udskudt indtil denne licenshåndtering blev implementeret, da det ikke gav meget mening at deponere ressourcer uden licenshåndtering.

Der blev afholdt en deponeringsworkshop d. 24. februar 2011, hvor alle arbejdspakker var inviteret til demonstration af deponering og besvarelse af spørgsmål. På grund af uafklaretheden ang. licenshåndtering, blev der dog kun lavet prøvedeponeringer ved selve workshoppen.