## DK-CLARIN Statusrapport

## Aflevering nr. D5.2.3b

## Some resources integrated in beta version of platform

|  |  |
| --- | --- |
| Arbejdspakke, nummer og navn | 5.2, Technical Infrastructure |
| Aflevering, navn | Some resources integrated in beta version of platform |
| Afleveringsfrist | T37, 31/1-2011 |
| Afleveringsdato | 20/7-2011 |
| Arbejdspakkeleder | Lene Offersgaard |
| Deltagere | Lene Offersgaard (CST), Bart Jongejan (CST), Jacob Larsen(KB) |
| Evt. tilhørende dokumenter på hjemmesiden | http://clarin.dk |

Afleveringen omfatter ressourcer og release 1.1 af den tekniske infrastruktur. Infrastrukturen var tilgængelig via <http://clarin.dk> fra 11. februar 2011.

Der kunne ved fra 11. februar 2011 deponeres:

* Tekster i TEIDKCLARIN-format med og uden billeder og tilhørende annotationer
* Tekster i TEI-format: en mere simpel udgave af TEIDKCLARIN, som der ikke stilles lige så store formatkrav til.
* Leksikon-ressourcer

Der var oprettet en beta-version af tools-servicen, som integrerer værktøjer i infrastrukturen. CST’s lemmatizer var integreret i tools-servicen.

Der er 10. februar 2011 udarbejdet en oversigt over status for de forskellige arbejdspakker og øvrige ressourcer. Denne oversigt kan ses på: <http://intern.dkclarin.dk/files/DKCLARIN_ressourceoversigt-10feb2011.xls>. Se evt. forklaringen til skemaet på: <http://intern.dkclarin.dk/files/DKCLARIN_ressourceoversigt-12maj09_forklaring.doc>

Der er desuden til T37 udarbejdet en oversigt over status for import for de forskellige ressourcetyper, herunder om der er modtaget testdata og hvilke aftaler der er undervejs. Denne oversigt kan ses på: <http://intern.dkclarin.dk/files/Plan_import_af_ressourcerDKCLARIN_31jan2011.xlsx>. Arbejdet var forsinket af at der stadig var uafklarede forhold om visse ressourcetyper, samt at implementeringsarbejdet tog mere tid en forventet.