DK-CLARIN, Styregruppen					8. december 2010

Referat af møde nr. 9

i Styregruppen for DK-CLARIN

Mandag den 29. november 2010, kl. 14.00 – 16.45

på Center for Sprogteknologi, KUA

_____________________________________________________________________

Deltagere:	KU-CST	Bente Maegaard

KU-LAN	Frans Gregersen

KU-INSS	Hanne Ruus fra kl. 15.20

DSL		Lars Trap-Jensen

DSN		Sabine Kirchmeier-Andersen

KB		Birte Christensen-Dalsgaard

CBS		Peter Juel Henrichsen

NatMus	Birgit Rønne

Afbud fra: 	SDU		Johannes Wagner

AU		Viggo Sørensen

Referent:	KU-CST	Hanne Fersøe

____________________________________________________________________

1. Velkomst, godkendelse af dagsorden

Bente Maegaard bød velkommen til mødet og sagde at hun forventede at det på dette møde ville blive muligt at afgøre nogle af de ting der skal være styr på nu, eller alternativt at styregruppen ville lægge planer for det der ikke nås.

Dagsordenen blev godkendt med den ændring at punkt 6. Fremdrift i projektet blev flyttet til punkt 4.

2. Meddelelser

To bilag (rapport og program for SDH-NEERI konferencen i Wien 19.-21. oktober) modtaget fra Hanne Ruus blev uddelt under punktet. Frans Gregersen kommenterede at under NEERI blev det klart at teknisk infrastruktur allerede findes i form af netværks- og serverkapacitet. Birte Christensen-Dalsgaard kommenterede at var uklart hvori og om det fremtidige samarbejde mellem CLARIN og DARIAH består. Bente Maegaard kunne oplyse at det har været diskuteret i de to konsortier om man skulle gå sammen, men at man er blevet frarådet det i første omgang fordi det ville blive for stort og uoverskueligt. Men det er klart at det kan være svært at forstå hvorfor der er to infrastrukturer.

3. Opfølgning på beslutninger siden sidste møde jf. referatet.

Referatet som sådan er godkendt. De to punkter der skulle følges op på (begge på side 2) er der begge taget hånd om.

4. Fremdriften i projektet

En opdateret oversigt over afleveringer blev uddelt på mødet. Oversigten er opdateret pr. 5/10, så der kan være afleveringer som er lagt på hjemmesiden efter dette tidspunkt som derfor ikke er registreret i oversigten. Oversigten er ikke opdateret m.h.t. ny deadline for afleveringer der måtte være blevet udskudt i de opdaterede arbejdsplaner på grund af forlængelsen af projektet.

I arbejdspakke 2.1. er der noteret ’afventer’ ud for en lang række afleveringer, ligesom nogle frister ser ud til at være overskredet. Lars Trap-Jensen tjekker status og giver besked til Hanne Fersøe og sikrer at alle afleveringer fremgår klart af hjemmesiden.

Det samme gælder for arbejdspakke 2.4.

For arbejdspakke 2.5 blev det aftalt at de afleveringer der faktisk findes nu, skal fremgå af hjemmesiden, samt at der skal aftales et afklarende møde om de manglende afleveringer. Birgit Rønne er ansvarlig for dette.

For arbejdspakke 2.6 ser det ud til at en T28-frist er overskredet. Hanne Fersøe tjekker nuværende status.

I arbejdspakke 3.2 er der ikke registreret nogen afleveringer. Afleveringerne findes, og Frans Gregersen sørger for at de kommer til at fremgå klart af hjemmesiden.

Arbejdspakke 4.2.1 har haft nogle problemer, men forventningen er at der arbejdes hårdt på sagen og at der følger en rapport fra Viggo Sørensen umiddelbart efter 7. december, hvor der er internt statusmøde på AU. I denne sammenhæng skal oversigten over afleveringer ligeledes opdateres, ansvarlig herfor er Viggo Sørensen.

Arbejdspakke 5.2: Hanne Fersøe undersøger om arbejdspakken er forsinket eller om planen mangler opdatering. Frans Gregersen henvender sig til Anders Conrad ang. specifikationer til valideringsprogrammet (validering af metadata for talt sprog).

Der var fremsendt en rapport fra arbejdspakke 5 som blev drøftet. Flere arbejdspakker har haft nogle forventninger til integration (af ’tools’ fx) og til visning (fx billeder og tekst sammen for manuskripter) som måske ikke bliver indfriet, jf. den fremsendte rapport. Der blev givet udtryk for utilfredshed med dette, men omfanget var ikke helt klart fra rapporten. Emnet blev diskuteret meget og konklusionen blev at der skal afholdes et møde med arbejdspakke 5. Bente Maegaard indkalder til mødet og tjekker med Anders Conrad hvem der er de relevante personer at have med til mødet + deres beslutningstagere.

5. Konsortieaftale, bilag4

Alle har nu underskrevet konsortieaftalen, som blev uddelt på mødet. En kopi af den underskrevne aftale vil blive sendt elektronisk til alle. Der mangler kun bilag 4.

Bente uddelte et tentativt udfyldt bilag 4 (med CST-data) med henblik på diskussionen. Det blev dog klart under diskussionen at styregruppen ikke forstår hvad formålet med bilaget er og at partnerne derfor heller ikke kan udfylde bilag 4; der var en hypotese om at bilaget muligvis skal indeholde listen over ressourcer indmeldt til WP5.2, idet disse dog er reguleret af licenser. Bente Maegaard vender tilbage til juristen for yderligere afklaring, evt. inviteres hun til at forklare os formålet med bilag 4. Listen over de indmeldte ressourcer til WP5.2 med tilhørende forklaringer kan ses her: http://intern.dkclarin.dk/?q=WP5.2_task5_indholdsoversigt .

6. Rapport fra licensudvalget

Lars Trap-Jensen redegjorde for gruppens arbejde, og der blev stillet afklarende spørgsmål.

Peter Juel Henrichsen og Frans Gregersen stillede spørgsmål om implementeringen i forhold til licenserne. Bliver der plads til et ’forkammer’ hvor alle kan kigge, og hvor man skal identificere sig og acceptere brugerlicensvilkår hvis man vil mere end at kigge? Birte Christensen-Dalsgaard svarede at hun ikke kan forestille sig at det bliver anderledes. Det er sådan man plejer at gøre. Hun skaffer en udmelding fra wp5 på hvor kontrollen bliver lagt og på hvor meget man kan ’sniffe’.

Licensudvalget vil færdiggøre sit arbejde så hurtigt som muligt – målsætningen er at blive færdig før jul. Styregruppen gav sin tilslutning til principperne i de licenser gruppen er nået frem til. Lars Trap-Jensen bemærkede at projektet begyndte at sende breve ud til indehavere af ophavsrettigheder inden licensmodellerne var klar. Hvis nogen stadig udsender breve vil det være mere hensigtsmæssigt at udskifte navnet DK-CLARIN med sin egen institutions navn.

7. ”Forskningsinfrastruktur II” – Status på Roadmap  og DigHumLab samt processen

Den 28. oktober blev fagpanelernes rapporter præsenteret ved en konference. Lars Trap-Jensen redegjorde herfor. DigHumLab fik en pæn præsentation. Der blev stillet spørgsmål til ’størrelsen’ på pengene og til ’konkurrencen’ med samfundsvidenskaberne. I denne sammenhæng er ESFRI-deltagelsen, som gælder både CLARIN og DARIAH, et meget vigtigt argument fordi det er den eneste mulighed for at Danmark kan komme til at deltage i de europæiske projekter. Bente Maegaard sender nedenstående link til fagpanelernes rapporter til styregruppens medlemmer, http://www.fi.dk/forskning/infrastruktur/den-danske-roadmap-for-forskningsinfrastruktur

Bente Maegaard redegjorde for den videre proces. VTU vil i januar kontakte universiteterne for at høre deres prioriteringer. I den sammenhæng er det meget vigtigt at hvert universitet gør deres yderste for at få DigHumLab så højt op som muligt på det pågældende universitets prioriteringsliste. Styregruppen har ikke kendskab til hvordan processen vil foregå i forhold til Kulturministeriet institutioner. I løbet af første kvartal vil VTU udarbejde en Roadmap-rapport der indeholde de infrastrukturer der skal realiseres. I andet kvartal vil konsortierne blive bedt om at udarbejde forslag.

8. Næste møde

Der var stemning for januar, fx mandag den 31/1 kl. 13.00 eller den uge. Bente Maegaard udsender en doodle for uge 5.

9. Eventuelt

Der var intet til eventuelt