WP 2.5 Images, artefacts and texts from the National Museum of Denmark

Status pr. 31.10.2009

- Som emne for projektet er valgt billedbasen fra enheden Danmarks Nyere Tid, emnegruppe F9b – Håndværk og industri. I alt ca. 8.000 billeder

- Første opgave er import af metadata, som knytter sig til disse billeder, der er foreløbig importeret metadata til de første 4.000 billeder.

- Metadata stammer fra skanning og OCR af de originale registreringskort med opklæbede analoge billeder.

- Der er påbegyndt korrektur af importeret metadata.

- Der er lavet en liste over typiske skanningsfejl og formateringsfejl.

- Der er korrekturlæst metadata, som knytter sig til ca. 1.500 billeder.

Vedrørende opgave 2: Digitaliseringsmetode, sprogteknolog m.m.

Fremstilling af metadata:

Det Kongelige Bibliotek står for skanning og OCR af billeder og dertil knyttet tekst.

Resultatet er levering af et antal billedfiler (tiff) og en fil i Excel indeholdende  metadata (=billedbeskrivelsen).

Det Kongelige bibliotek har som grundlag for disse Excel-filer haft et antal xml-filer, men da det er lettest at importere en tabulatorsepareret fil i vores billedbase (Cumulus), får vi efter aftale leveret data i Excel.

Korrekturlæsning af Excelfilers struktur:

De gamle billedkort har forskellig struktur. Dette medfører, at data af samme karakter kan optræde i forskellige kolonner i Excelfilerne. Fejlplacerede oplysninger flyttes til de rigtige kolonner.

Billedbasen har en form for stamdata. Det betyder i dette tilfælde, at oplysninger, om de enkelte håndværk skal have en ordlyd, der svarer helt nøjagtig til stamdata i billedbasen for at kunne blive knyttet op på den enkelt emnegruppe. Det er derfor nødvendigt at læse en meget grundig korrektur på den kolonne i Excelfilerne, som indeholder emnegruppen.

Import af metadata i Cumulus

Når kolonnerne indeholder den rigtige type data laves import i Cumulus efter konvertering af Excel-filen til tabulatorsepareret tekstfil.

Herefter gennemlæses og korrigeres for skannefejl m.m.

Da vi gerne vil betragte billedernes gamle registreringer som en form for kilde, har vores udgangspunkt været kun at ville rette regulære skannefejl.

Det stiller os imidlertid over for diverse dilemmaer:

Hvert billede er registreret i henhold til den officielle ”Stednummerfortegnelse”: Danmark = 1, København = 3 osv., men vi i databasen skal kunne sortere billederne efter stednummer er vi nødt til at tilføje f.eks. 0001, 0003 osv. for at kunne få numrene vist i den rigtige rækkefølge.

Som nævnt havde vi allerede rettet emnegrupperne til før import af data i Cumulus.

Ved OCR og ved import går det gamle registreringskorts opstilling tabt, idet den bliver til almindelig omløbende tekst.

Selve hovedmængden af tekst importeres i et felt ”Beskrivelse”. Vi havde ikke tænkt, at meget skulle rettes her, men vi kan konstatere, at der er mange umotiverede blanktegn (fra hoppende skrivemaskinetekst), som vil give støj i søgning i billedbasen, der er ”aa” i stedet for” å” (brugt inkonsekvent på grund af kortenes tilblivelsestidspunkt, rigtig mange sjuske/stavefejl. Der er en del blyantstilskrivninger, som skal tilføjes, da OCR’en ikke kan klare håndskrift.

Vi beholder hele tekstblokken i feltet ”Beskrivelse”. Hvis der er en datering i teksten af billedet tilføjes årstallet i feltet ”årstal”, og er der navn på fotografen gentages navnet i feltet ”fotograf”.

Årstal og fotograf er to ting, som måske kunne findes pr automatik, så en del håndarbejde kunne spares.

Billederne ejes af museets enhed Danmarks Nyere Tid, og vi er i dialog med enheden om, hvor ”grundig” korrekturen skal være. Men vi er samtidig opmærksom på, at vi jo også skal have billedbasen til at kunne fungere med fornuft og det strider jo unægtelig mod at betragte teksterne som kilder.

I næste fase vil vi udover at fortsætte import af metadata forsøge at knytte billederne til en fast emneordsliste, som kan hjælpe søgning i forhold til de meget overordnede emnegrupper og deres noget arkaiske begrebsverden.

Lisbet Holtse

- November 2009