## Kvalitetssikring i DK-CLARIN

(WP1 Coordination and Technical management)

Oktober 2008

Udkast

### Baggrund

Visionen i DK-CLARIN er at skabe den humanistiske forskers værktøjskasse gennem etableringen af et antal skrevne, talte og visuelle ressourcer (tekster, lydfiler, videoklip osv.) med tilhørende værktøjer (visningsværktøjer, analyseværktøjer, opmærkningsværktøjer osv.) og at integrere ressourcerne samlet i et web-baseret elektronisk forskningsmiljø der stilles til rådighed for humanistiske forskere.

For at sikre projektets bredde og fremtidige nytte er arbejdspakkerne defineret på en sådan måde at projektets resultat ikke alene bliver en teknisk infrastruktur, men også så mange typer af indhold som muligt inden for rammerne af det bevilgede beløb. Projektet spreder sig altså vidt for at sikre at så mange problemstillinger som muligt bliver mødt inden for projektet.

DK-CLARIN producerer altså en række forskellige typer af afleveringer (korpusser, software, specifikationer, dokumentation mv.).

### Kvalitetssikring generelt

Det er den enkelte delarbejdspakkes ansvar at kvalitetssikre afleveringer.

Det sker for dokumenter ved at de korrekturlæses mv., for data og software ved testning, validering mv.

Kvalitetssikringen vil bygge på de metoder til validering som er udviklet i ELRA, men da projektet muligvis ikke råder over ressourcer således at valideringen kan udføres i fuldt omfang for alle afleveringer, kan der blive tale om reduceret validering. Dette vil blive aftalt med de enkelte arbejdspakker.

Alle afleveringer skal dokumenteres, og dokumentationen lægges på DK-CLARIN’s interne hjemmeside.

Herudover har koordinatoren et ansvar for at kvalitetssikre afleveringerne. For dokumenters vedkommende kan det ske direkte på basis af det afleverede dokument, for data og software må det ske i samarbejde med den afleverende arbejdspakke, i mange tilfælde vil den udførte selvvalidering være tilstrækkelig.

I mange tilfælde kan koordinatoren selv udføre kvalitetssikringen, men koordinatoren kan også bede et andet styregruppemedlem om at gøre det.

### Kvalitetssikring af de enkelte arbejdspakkers afleveringer

<her indsættes efter aftale med de enkelte arbejdspakker de præcise aftaler>